Look-Alike Cam
多特征相似度匹配系统

项目计划书 / Technical Project Plan

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档版本 | v0.1 |
| 适用对象 | Codex / Claude Code / 工程团队 / 产品团队 |
| 项目定位 | 娱乐向多模态相似度检索系统，不是身份识别系统 |
| 推荐开发路线 | 先单图 MVP，再多特征，再视频/实时，再训练优化 |

# 0. 执行摘要

本项目要开发一个用于体育赛事、演唱会或线下活动大屏互动的 Look-Alike Cam 系统。系统输入观众图片或视频帧，输出与其最相似的明星、动漫角色、电影角色、游戏角色或 meme 形象，并给出可解释的相似原因。

核心技术路线不是训练一个单一的“万能撞脸模型”，而是构建一个多模态、多特征、可配置的相似度检索引擎。系统同时考虑人脸、发型、服饰、配饰、颜色、姿态、整体氛围和文本标签，并通过可配置权重或 reranker 完成最终排序。

推荐第一版采用 OpenCLIP + InsightFace + FAISS + YAML Preset + Character Card。第二版加入 YOLO、服饰裁剪、颜色直方图和配饰标签。第三版再加入 FashionCLIP、DINOv2、Grounding DINO、SAM2 与人工反馈 reranker。

# 1. 项目背景

体育赛事中常见的“Look-Alike Cam / 撞脸镜头”通常会把观众与明星、动漫角色、电影角色或 meme 形象做视觉配对。现场导播版本通常依赖人工观察和素材库，但如果希望自动化、规模化和实时化，就需要一个视觉相似度检索系统。

这种娱乐匹配和严肃人脸识别不同。它追求的是“观众一看就懂、好笑、但不冒犯”的视觉联想。匹配依据不仅包括脸，还包括红帽子、圆眼镜、胡子、球衣颜色、发型、服装款式、姿态、道具、整体气质等。

因此，本项目应从一开始就设计为可插拔的多特征系统，而不是只围绕人脸 embedding 做最近邻搜索。

# 2. 项目定位与边界

| 类别 | 说明 |
| --- | --- |
| 项目定位 | 娱乐向视觉相似度匹配，用于 Look-Alike Cam、互动大屏、短视频玩法。 |
| 不是身份识别 | 不判断观众真实身份，不做认证，不做实名识别。 |
| 不是单一人脸模型 | 需要综合脸、服饰、局部特征、颜色、姿态和整体语义。 |
| 需要人工审核 | 现场大屏推荐保留人工确认，避免冒犯性匹配。 |
| 可训练但不依赖训练 | 先用成熟开源模型和多特征工程跑通，再用反馈训练 reranker。 |

# 3. 项目目标

## 3.1 核心目标

输入一张观众图或视频帧，输出 Top-K 相似角色。

每个结果包含角色名称、总分、各特征分数、命中原因、风险标记。

支持不同 preset，例如明星脸、动漫氛围、服饰匹配、meme 搞笑。

支持角色库管理、索引重建、配置切换、人工反馈。

后续支持视频离线处理与实时摄像头处理。

## 3.2 三种使用模式

| 模式 | 描述 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| 单图上传 | 上传一张观众图，返回 Top-K 匹配结果。 | P0 |
| 视频离线处理 | 输入视频，自动抽帧、跟踪人物并生成匹配结果。 | P1 |
| 实时摄像头 | 摄像头实时捕捉观众，生成候选并给审核员确认。 | P2 |

# 4. 总体架构

输入图片 / 视频帧 ↓ 人物检测与裁剪 ↓ 人脸检测 / 人体解析 / 局部区域检测 ↓ 多路特征提取 ↓ 多索引向量召回 ↓ 特征融合打分 ↓ Reranker 精排 ↓ 安全过滤与人工审核 ↓ Top-K 结果输出

系统应以模块化方式实现，确保后续可以替换模型或添加新特征。例如第一版只使用 OpenCLIP 全图特征，第二版添加人脸和服饰，第三版再加入人体解析、SAM2 分割和训练型 reranker。

# 5. 推荐项目目录

lookalike-engine/ backend/ app/ main.py api/ services/ schemas/ configs/ ml/ detectors/ embedders/ retrieval/ rerankers/ pipelines/ data/ characters/ indexes/ samples/ feedback/ scripts/ build_character_db.py build_faiss_indexes.py run_single_image.py configs/ presets.yaml models.yaml safety.yaml frontend/

# 6. 核心技术选型

| 模块 | 推荐技术 | 用途 | 阶段 |
| --- | --- | --- | --- |
| 人物/物体检测 | Ultralytics YOLO | person detection、object detection、pose、tracking。 | v0.2+ |
| 人脸特征 | InsightFace / ArcFace | 人脸检测、对齐、embedding、相似度。 | v0.1+ |
| 整体语义 | OpenCLIP / SigLIP | 全图、人物、角色图像的多模态相似度。 | v0.1 |
| 服饰特征 | FashionCLIP / OpenFashionCLIP | 上衣、下装、搭配、时尚相似度。 | v0.2+ |
| 通用视觉特征 | DINOv2 | 局部区域、纹理、风格特征补充。 | v0.3+ |
| 开放词汇检测 | Grounding DINO | 检测 red hat、round glasses、yellow hoodie 等开放类别。 | v1.0+ |
| 分割 | SAM2 | 更精细地切出帽子、上衣、配饰等区域。 | v1.0+ |
| 向量检索 | FAISS | 多索引最近邻检索，可使用 GPU。 | v0.1 |
| 后端 | FastAPI | 提供匹配、角色库、反馈、配置 API。 | v0.1 |
| 前端 | Next.js / React | 管理台、审核页、debug 可视化。 | v0.2+ |

# 7. 核心数据结构

## 7.1 Character Card 角色卡

每个角色不能只有一张图，必须有结构化 metadata 和多张参考图。角色卡是整个系统的核心资产。

{ "id": "mario", "name": "Mario", "type": "game_character", "source": "Super Mario", "images": ["front.png", "movie_version.png", "cosplay_reference.png"], "tags": ["red_hat", "mustache", "blue_overalls", "red_shirt", "cartoon"], "slots": { "face": ["mustache", "round nose"], "hat": ["red cap"], "upper_body": ["red shirt"], "lower_body": ["blue overalls"], "colors": ["red", "blue", "white"] }, "safety": { "allowed": true, "risk_level": "low", "notes": "" } }

## 7.2 Audience Profile 观众特征卡

系统对每个观众生成临时特征卡，用于召回、打分、解释和 debug。默认不长期保存观众原图或 embedding。

{ "audience_id": "aud_001", "frame_id": "frame_0231", "quality": { "person_score": 0.91, "face_quality": 0.77, "blur_score": 0.12, "occlusion_score": 0.18 }, "detected_slots": { "face": true, "hair": true, "hat": false, "glasses": true, "upper_body": true }, "attributes": { "dominant_colors": ["black", "white"], "has_glasses": true, "has_hat": false } }

# 8. 多路召回与融合打分

系统不应只维护一个向量索引，而应维护多个索引。不同索引负责不同视觉维度，再合并候选进入重排。

face_index：真人明星脸相似度。

global_index：整体视觉氛围和语义相似度。

outfit_index：服饰、搭配、上半身/全身相似度。

head_index：头发、帽子、眼镜、胡子等头部特征。

accessory_index：配件和道具。

text_tag_index：角色标签与检测属性的匹配。

final_score = w_face * face_score + w_global * global_score + w_outfit * outfit_score + w_color * color_score + w_hair * hair_score + w_accessory * accessory_score + w_pose * pose_score + w_tag * tag_score

如果某个特征缺失，例如没有检测到脸，则应动态重新归一化权重，避免缺失特征把总分拉低。

# 9. Preset 配置

Preset 是产品化的关键。不同玩法对“像”的定义不同，权重必须可配置。

presets: celebrity_face: weights: face: 0.55 global: 0.20 hair: 0.10 outfit: 0.08 accessory: 0.05 color: 0.02 anime_vibe: weights: face: 0.10 global: 0.30 outfit: 0.25 color: 0.15 hair: 0.10 accessory: 0.08 pose: 0.02 outfit_match: weights: face: 0.05 global: 0.15 outfit: 0.40 color: 0.20 accessory: 0.15 pose: 0.05 meme_funny: weights: face: 0.10 global: 0.25 outfit: 0.20 color: 0.10 accessory: 0.15 pose: 0.10 surprise: 0.10

# 10. 分阶段实施计划

| 阶段 | 目标 | 关键技术 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 阶段 0 | 项目初始化与角色库准备 | Python、FastAPI、Pydantic、FAISS、OpenCLIP | 可导入角色、生成 embedding、建立索引。 |
| 阶段 1 | 单图 MVP | OpenCLIP、InsightFace、FAISS | 上传图片返回 Top-K、支持 preset 和 feature_scores。 |
| 阶段 2 | 服饰/颜色/局部特征 | YOLO、FashionCLIP、颜色直方图 | 系统能根据衣服、颜色、配饰影响结果。 |
| 阶段 3 | 视频离线处理 | OpenCV、YOLO tracking、ByteTrack/BoT-SORT | 输入视频后输出多人物匹配结果。 |
| 阶段 4 | 实时摄像头版本 | WebSocket、Redis、GPU inference queue | 实时捕捉、缓存结果、人工审核上屏。 |
| 阶段 5 | 训练与微调 | LightGBM/XGBoost、MLP、RankNet、LoRA | 用人工反馈提升 Top-K 质量。 |

# 11. 阶段 0：项目初始化与角色库准备

目标是建立项目骨架、配置系统、角色库格式、角色图片导入流程和索引构建流程。

建立 monorepo 和基础目录。

定义 Character Card schema。

建立 data/characters/{character_id}/ 目录规范。

实现角色库导入脚本 build_character_db.py。

实现 embedding 预计算脚本。

实现 FAISS index build 脚本。

实现 presets.yaml、models.yaml、safety.yaml。

验收标准：可以导入至少 50 个角色，每个角色可以生成 global embedding，并建立可查询的 FAISS index。

# 12. 阶段 1：单图 MVP

目标是输入一张图片，返回 Top-K 相似角色。这一阶段先跑通主流程，不追求最终效果。

image → detect person or use full image → crop largest person → detect face → extract face embedding → extract global CLIP embedding → search face_index → search global_index → merge candidates → weighted score → return top_k

实现 /api/match/image 接口。

输入 image_base64、preset、top_k。

返回 final_score、feature_scores、match_reasons。

支持 YAML 修改权重，不需要改代码。

验收标准：单图响应时间小于 3 秒，角色库 100 个以上，返回 Top 5，并包含分数和初级解释。

# 13. 阶段 2：服饰、颜色、局部特征

这个阶段是项目从“人脸撞脸”升级为“NBA 式撞脸”的关键。需要让系统理解衣服、颜色、眼镜、帽子、胡子、发型等非脸部线索。

用 YOLO 检测人物，裁剪 head / upper_body / lower_body / full_body。

先用 bbox 比例粗切区域，后续再换 human parsing 或 SAM2。

对 upper_body、head、full_body 分别提取 OpenCLIP 或 FashionCLIP embedding。

提取 dominant colors、HSV/LAB histogram。

实现 glasses、hat、beard、jersey 等属性检测或规则标签。

为角色库生成同样的局部 embedding 和颜色特征。

head: person bbox top 0% - 25% upper_body: person bbox top 20% - 60% lower_body: person bbox top 55% - 100% full_body: whole person bbox

验收标准：outfit_match preset 明显受衣服和颜色影响；anime_vibe preset 可以命中颜色、发型、服饰相似的角色；返回原因中能出现 red shirt、glasses、hat 等解释。

# 14. 阶段 3：视频离线处理

目标是输入一段视频，自动抽帧、检测人物、跟踪人物，并为每个人选择最佳帧进行匹配。

视频解码和每 N 帧抽样。

人物检测和 tracking。

为每个 track 选择最佳帧。

对最佳帧运行单图匹配 pipeline。

输出每个 track 的 Top-K 结果。

frame_quality = person_bbox_area_score + face_quality_score + sharpness_score + frontal_score - occlusion_score - motion_blur_score

验收标准：输入 10 秒视频可以输出多个观众候选，同一个人不会重复太多次，每个 track 都有最佳帧和 Top-K 结果。

# 15. 阶段 4：实时摄像头版本

实时版本不应该每帧都跑完整匹配。检测和 tracking 高频运行，embedding 和检索低频运行，并对结果做缓存和稳定化。

摄像头流输入。

实时人物检测和 tracking。

对稳定 track 每 1-2 秒更新一次 embedding。

只对高质量帧触发匹配。

结果缓存 5-10 秒，避免频繁跳动。

前端审核员手动确认后上屏。

验收标准：1080p 输入下可近实时处理；匹配结果稳定；前端显示 Top 3 候选；支持人工确认。

# 16. 阶段 5：训练与微调

不建议一开始就训练大模型。正确路线是先收集人工反馈，再训练一个轻量 reranker。

## 16.1 反馈数据

{ "query_image": "audience_001.jpg", "candidate_character": "mario", "preset": "anime_vibe", "label": 3, "label_meaning": "very_good_match", "reason_tags": ["red_hat", "mustache", "outfit"] }

label 建议定义为：0 = 完全不像，1 = 有一点像，2 = 比较像，3 = 非常适合上屏。

## 16.2 Reranker 输入特征

face_score、global_score、outfit_score、head_score、upper_body_score。

color_score、accessory_score、tag_overlap_score、pose_score。

character_popularity、character_recognizability、safety_score。

第一版 reranker 推荐使用 LightGBM 或 XGBoost；第二版可使用小型 MLP；第三版再考虑 RankNet、LambdaRank 或 contrastive fine-tuning。RTX 4090 足够支持 embedding 批处理、小规模微调和自定义 YOLO 训练。

# 17. API 设计

## 17.1 单图匹配

POST /api/match/image Request: { "image_base64": "...", "preset": "anime_vibe", "top_k": 5, "options": { "return_debug": true, "require_safe": true } } Response: { "query_id": "audience_001", "results": [ { "rank": 1, "character_id": "mario", "name": "Mario", "final_score": 0.87, "feature_scores": { "face": 0.42, "outfit": 0.91, "color": 0.88, "accessory": 0.93, "global": 0.79 }, "match_reasons": ["red cap", "mustache", "blue outfit"], "broadcast_safe": true } ] }

## 17.2 角色导入

POST /api/characters/import { "character_dir": "data/characters/mario", "metadata_path": "data/characters/mario/card.json" }

## 17.3 反馈提交

POST /api/feedback { "query_id": "aud_001", "character_id": "mario", "preset": "anime_vibe", "label": 3, "reason_tags": ["red_hat", "mustache", "outfit"] }

# 18. 数据库设计

CREATE TABLE characters ( id TEXT PRIMARY KEY, name TEXT NOT NULL, type TEXT, source TEXT, tags JSONB, slots JSONB, safety JSONB, created_at TIMESTAMP, updated_at TIMESTAMP ); CREATE TABLE character_images ( id TEXT PRIMARY KEY, character_id TEXT REFERENCES characters(id), image_path TEXT, image_type TEXT, metadata JSONB, created_at TIMESTAMP ); CREATE TABLE embeddings ( id TEXT PRIMARY KEY, owner_type TEXT, owner_id TEXT, embedding_type TEXT, dim INTEGER, vector_path TEXT, model_name TEXT, created_at TIMESTAMP ); CREATE TABLE feedback ( id TEXT PRIMARY KEY, query_id TEXT, character_id TEXT, preset TEXT, label INTEGER, reason_tags JSONB, feature_scores JSONB, created_at TIMESTAMP );

# 19. 安全与合规要求

该系统应明确定位为娱乐相似度匹配系统，而不是身份识别系统、认证系统或生物识别数据库。

默认不保存观众原图。

默认不长期保存观众 embedding。

如果需要保存样本，应通过显式开关控制。

观众临时 embedding 设置 TTL，例如 60 分钟。

角色库应支持 blocklist 和 sensitive tags。

现场大屏推荐 require_human_approval = true。

应避免匹配或展示与体重羞辱、种族刻板印象、残疾、疾病、性别嘲讽、年龄羞辱、政治人物、犯罪人物、争议人物和负面角色有关的结果。

safety: require_human_approval: true save_audience_images: false save_audience_embeddings: false embedding_ttl_minutes: 60 blocked_character_tags: - political - criminal - disease - disability_mocking - body_shaming - racial_stereotype min_broadcast_score: 0.70 min_final_score: 0.62

# 20. 前端管理台

单图测试页：上传图片，查看 Top-K。

视频测试页：上传视频，查看 track 和匹配结果。

角色库管理页：新增、编辑、删除角色卡。

Preset 配置页：调整权重并保存。

审核页：查看候选、分数、原因、风险，人工确认上屏。

反馈标注页：给候选打 0-3 分，用于训练 reranker。

Debug 可视化页：显示 bbox、crop、palette、feature_scores。

# 21. 验收指标

| 类别 | 指标 |
| --- | --- |
| 工程指标 | 单图响应 < 3 秒；1000 角色以内检索 < 1 秒；支持 preset 切换；支持重建索引。 |
| 算法指标 | 人工认为 Top 5 中有可用匹配的比例 ≥ 70%；Top 1 可直接上屏比例 ≥ 35%。 |
| 产品指标 | 审核员能在 5 秒内判断是否上屏；解释直观；冒犯性匹配比例低。 |
| 可扩展性 | 可以新增角色、模型、特征模块和 preset，不需要重写主 pipeline。 |

# 22. 推荐开发顺序

Character Card schema。

角色库导入。

OpenCLIP 全图 embedding。

FAISS global index。

单图 Top-K 检索。

preset 权重配置。

InsightFace 人脸模块。

多路召回融合。

上半身 / 头部 crop。

outfit / color 特征。

match reasons。

feedback 数据。

reranker。

视频处理。

实时摄像头。

不要一开始做复杂训练、实时摄像头、SAM2 全量分割、超大角色库或自动上屏。

# 23. 给 Codex / Claude Code 的首个执行任务

请实现一个 Python + FastAPI 项目，项目名 lookalike-engine。 第一阶段目标： 1. 实现角色库 Character Card schema。 2. 实现角色图片导入。 3. 使用 OpenCLIP 为角色图片生成 global embedding。 4. 使用 FAISS 建立向量索引。 5. 实现 /api/match/image 接口。 6. 输入一张图片，返回 Top-K 相似角色。 7. 支持 presets.yaml 配置不同权重。 8. 返回 final_score、feature_scores、match_reasons。 9. 代码结构要模块化，方便后续加入 InsightFace、YOLO、FashionCLIP、SAM2。 先不要实现训练，不要实现实时视频，不要实现复杂前端。 先确保单图匹配可运行。

# 24. 主要风险与应对

| 风险 | 表现 | 应对 |
| --- | --- | --- |
| 只看脸效果不好 | 动漫/角色匹配不准。 | 提高 global、outfit、color、accessory 权重。 |
| 角色库质量差 | 同一角色只有一张图，召回不稳定。 | 每个角色准备多角度、多版本、cosplay/reference 图。 |
| 现场画质差 | 模糊、遮挡、侧脸导致分数低。 | 加 quality scoring 和 best frame selection。 |
| 结果冒犯 | 匹配到不合适人物或负面角色。 | blocklist、safety tags、人工审核。 |
| 实时性能不足 | 帧率低、延迟高。 | 分层频率：tracking 高频，embedding 低频；缓存结果。 |
| 训练过早 | 投入大但效果不可控。 | 先做规则融合和 reranker，再考虑微调。 |

# 25. 参考资料

Ultralytics YOLO documentation: https://docs.ultralytics.com/

InsightFace GitHub: https://github.com/deepinsight/insightface

OpenAI CLIP GitHub: https://github.com/openai/CLIP

OpenCLIP GitHub: https://github.com/mlfoundations/open_clip

FashionCLIP GitHub: https://github.com/patrickjohncyh/fashion-clip

FAISS GitHub: https://github.com/facebookresearch/faiss

Grounding DINO GitHub: https://github.com/IDEA-Research/GroundingDINO

SAM2 GitHub: https://github.com/facebookresearch/sam2

DINOv2 GitHub: https://github.com/facebookresearch/dinov2